|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区心理中心建设（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张景波 | | | 联系电话 | 80187260 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 11.936900 | 11.936900 | 11.936900 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 11.936900 | 11.936900 | 11.936900 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 购买多媒体设备，实现心理课程和心理培训的直播和录播；购买报警设备保障心理健康教育中心师生安全。 | | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 新增场所的数量 | | | 心理中心15间功能室的多媒体和报警设备建设 | 完成心理中心15间功能室的多媒体设备和报警建设 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 新增设备数量 | | | 多媒体设备一套，报警系统一套。 | 购买多媒体设备一套，报警系统一套。 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 质量指标 | 设备验收合格情况 | | | 合格 | 合格 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 设备质量 | | | 合格 | 合格 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2022年1月-4月 | 2022年1月-4月 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 招标采购时间 | | | 2022年5月-6月 | 2022年7月 | 2.5 | 2 | 疫情影响，后续将加强统筹 |
| 采购物品时间 | | | 2022年7月-10月 | 2022年7月-10月 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 验收时间 | | | 2022年11月 | 2022年12月 | 2.5 | 2 | 疫情影响，后续将加强统筹 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 11.9万 | 11.9万 | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益  指标 | 实现心理课程和心理培训的直播和录播 | | | 不低于300人次/学年 | 300人次/学年 | 15 | 10.5 | 跨年度实施项目，指标未充分发挥 |
| 保障心理健康教育中心师生安全 | | | 不低于300人次/学年 | 300人次/学年 | 15 | 10.5 | 跨年度实施项目，指标未充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生满意度 | | | 不低于90% | 90% | 8 | 6.5 | 跨年度实施项目，待竣工验收，再做满意度调查 |
| 职工满意度 | | | 不低于90% | 90% | 2 | 1.5 | 跨年度实施项目，待竣工验收，再做满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.00 |  |