|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学经管学院实验室设备购置项目（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 金春华 | | | 联系电话 | 18001259970 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 400.941700 | 400.941700 | 302.509340 | | 10 | 75.45% | 7.54 |
| 其中：当年财政拨款 | 400.941700 | 400.941700 | 302.509340 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建设2间多类型经济管理学院实验室，为高校教学、科研、管理提高数字化平台，为学校、广大师生提供更加优良、优质的服务。经济管理学院实验室建设实现信息共享、资源利旧、全局统一管理等功能，可以让师生的教育、教学工作以及日常生活更为便捷，更为有效，提升科研实力，打造新时代人才，为国家教育事业增添力量。 | | | | | 完成建设2间多类型经济管理实验室及配套设施，为经济管理学院教学、科研、管理提高数字化平台，为学校、广大师生提供更加优良、优质的服务。经济管理学院实验室建设实现了信息共享、资源利旧、全局统一管理等功能，让师生的教育、教学工作以及日常生活更为便捷，更为有效，提升了高等教育教学水平，为打造新时代人才奠定坚实基础。 试运行以来，受到广大师生的广泛好评，授课效果得到极大提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 人力资源大数据智能决策实验室 | | | 1间，容纳学生数量：40人；房间面积：91㎡ | 100% | 4 | 4 | 无 |
| 跨境电商与数字贸易实验室 | | | 1间，容纳学生数量：60人；房间面积：93㎡ | 100% | 3.5 | 3.5 | 无 |
| 跨专业模拟政务大厅 | | | 1间，跨专业模拟政务大厅使用面积：31㎡ | 100% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 商务谈判室 | | | 2间，商务谈判室使用面积：33㎡ | 100% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 实验设备配套间 | | | 1间，实验设备配套间使用面积：26㎡ | 100% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 质量指标 | 项目建设合格，达到使用要求 | | | 技术先进性：领先领域  建设成果通过率：99%以上  可靠性：99%以上 | 100% | 15 | 13 | 标准可衡量性不足，后续科学、合理设置指标 |
| 时效指标 | 公开招标 | | | 2022年 6月完成 | 2022年6月完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 设备购置 | | | 2022年 8月底完成 | 2022年8月底完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 设备安装调试 | | | 2022年 9-10月底完成 | 2022年9-10月底完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 系统试运行并投入使用 | | | 2022年11-12月完成 | 2022年11-12月完成 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 400.9417万元 | 400.9417万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效  益  指  标 | 社会效益指标 | 为全院课程服务 | | | 服务于经济学、国际经济与贸易、人力资源管理、市场营销（品牌管理）、质量管理工程等8个本科专业本科实践教学（120门课程），包括实践实验教学，以及开展开放实验项目、大学生创新项目、学科竞赛、毕业设计等工作，人机时数可达14万人机时以上。 | 服务于经济学、国际经济与贸易、人力资源管理、市场营销（品牌管理）、质量管理工程等8个本科专业本科实践教学（120门课程），包括实践实验教学，以及开展开放实验项目、大学生创新项目、学科竞赛、毕业设计等工作，人机时数可达14万人机时以上。 | 15 | 13 | 支撑材料不充分，后续完善资料 |
| 可持续影响指标 | 长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定 | | | 6年 | 6年 | 15 | 13 | 支撑材料不充分，后续完善资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对实验室项目的使用满意度 | | | 95% | 100% | 5 | 4 | 支撑材料不充分，后续加强满意度调查 |
| 学生对实验室项目的使用满意度 | | | 95% | 100% | 5 | 4 | 支撑材料不充分，后续加强满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.54 |  |